兰陵小学改扩建二期搬迁预案

在区教育文体局的领导下，兰陵小学改扩建工程按计划在逐步推进，已经与2010年12月底按期完成工程建设的第一期。目前已进入第二期工程建设进度，需要做好向第一期新校舍搬迁过渡、旧教学大楼和乒乓馆拆除等工作。为了确保明年二期建设如期顺利完成，同时不影响学校正常的教育教学秩序，消除拆建时的安全隐患，保证师生生命安全，特制订以下预案：

- 搬迁计划

| 时 间 | 内 容 | 具体负责 |
| --- | --- | --- |
| 2011-1-10日----18日 | 1、确定过渡预案，并通报全校师生。 | 校长室 |
|  | 2、发告家长书，告知修业式和开学安排。 | 大队部 |
|  | 3、非直接性教学设备搬迁： 1）新校舍临时过度布局规划（后附） 2）接收新校舍钥匙，使用前再次进行验收，重点检查竣验后的整改情况。 2）联系搬家公司、准备搬运纸箱 3）边搬运边整理，财产归类造册。 | 总务处及专用教室负责人 |
|  | 4、校产安全工作： 1）在局协调下，安装好监控设备。 2）安排好门卫，24小时值班。 |  |
|  | 5、教学设备安装： 1）教室内电视、黑板、软板 2）专用教室、网络、闭路、校园音响安装 |  |
|  | 6、联系清洗公司清洁校园环境。 |  |
| 2011-1-19日----26日 | 1、乒乓训练场馆搬迁（1月19日---21日） | 总务处及乒训中心 |
|  | 2、教室、办公室设备搬迁（1月22---25日） | 总务处 |
|  | 3、公共环境、教室环境布置全部结束 | 大队部 |
|  | 4、微机室、网络中心、视播中心、校园音柱调试完毕 | 电教组(协助) |
|  | 5、划分包干区，师生大扫除，进行卫生大检查。 | 总务处 |
|  | 6、设置教师值日岗位 | 办公室 |
|  | 7、学期结束休业式（1月26上午） | 教导处、大队部 |
| 2011-1-27日 | 旧校舍交付拆房公司。 | 校长室 |
| 2011-2-14日 | 布置新校，教师报到。 | 大队部 |
| 2011-2-16日 | 学生报到，打扫教室包干区卫生。明确升旗仪式和广播操各班站位。 |  |
| 2011-2-17日 | 开学典礼 | 校长室 |

二、具体分工

- 搬迁工作总指挥：薛文兴

环境布置具体负责人：陈  桃   蒋晓茹

学生安全管理负责人：吴明珠   陆爱芬

校产搬迁具体负责人：伏皖伟

各教室、专用室设备到位督查：王妍蓉   谢芬

各专用教室设备检查调试：各专用教室负责人协助

各教室设备检查调试：各班班主任、认课教师协助

乒乓训练临时场馆负责人：程凤玲

兰陵小学

2011-1-11