常州市光华学校综合教学楼情况汇报

一、项目内容：

1.新建教学综合楼一幢，总面积3935平方米，占地1196平方米，楼高四层，共有自然间数53个，其中普通教室24个，专用教室 20个，其中特色教育专用室8 个，其他9个（办公室、会议室等）以满足特殊学生学以所用的需求。

2.新建运动场地，其中包括塑胶跑道（800平方米）和室外运动场地（1000平方米）。进一步提升学生的运动成绩，放大特奥会的金牌数量。

3.辅助用房综合改造，主要用于学生的食堂和宿舍，改造面积约1500平方米（原地上建筑面积拆除1000多平方米）。以解决学生和家长接送不便、路途较远的实际困难。

4.周边校园环境综合改造。达到环境育人、美化校园的目的。

5.内部设施配置（按特殊学生的要求和国家规定配置）。进一步加大特色教育设备的装备。

二、投资估算

(1)建设资金（710万元）

1.新建教学楼约450万元。

2.运动场地改造约40万元。

3.辅助楼改造约150万元。

4.周边环境改造约60万元。

5.校门移位、电动伸缩门、门卫传达室等10万元。

(2)内部设施配置资金（100万元）

总计约810万元。

三、资金筹措

市、区二级政府共同筹措房屋建设，辅楼改造、运动场建设、环境建设、校门移建等建设资金810万元。

四、已交费用：

- 设计费：72000元

- 勘探费：23000元

- 环评费：10000元

- 白蚂蚁防治费：9050.5元

- 审图费：4836元

- 评标费：1400元

- 前期监理费：1050元

合计费用：121336.5元。

五、减免规费：

一、基础建设配套费：   3935×130元/平方=511550元

二、人防工程建设费：   3935×56元/平方=220360元

三、墙体材料改革费、散装水泥专项资金费 ：

3935×10元/平方=39350元

四、异地绿化建设费：   1588× 800  元/平方=1270400元

合计费用：2041660元。

中标单位：溧阳天目湖建筑安装工程有限公司

中标价：4920237.98元。

预计开工日期：2007.1.2日    竣工日期：2007.7.20日

工期：200天