常州市同济中学扩建工程项目一期

电教类拆卸、搬迁、安装、调试招标文件

建设单位：常州市同济中学

二〇一六年九月

文 件 目 录（提要）

常州市同济中学扩建工程项目一期电教类拆卸搬迁、安装调试招标书

  - 投标文件内容和要求

①·投标单位资质证书或营业执照（复印件盖投标单位公章）

②·常州市同济中学“电教类”拆卸搬迁安装调试报价单（原件盖投标单位公章）

③·法定代表人资格证明书、授权委托书（带身份证，原件盖投标单位公章）

④·投标函（工期、质量等保证，原件盖投标单位公章）

⑤·标书密封

  - 无效标书定义

①·非密封、未盖章的

②·未按标书内容的

③·逾期送达的

④·无法人委托书或被委托人未带身份证件的

⑤·违反强制性条文的

C、评审小组的组成

D、评审程序

E、招投标日期及地点

F、建设内容

G、建设单位提供资料

①·标书一份

H、评标办法

①·最低价中标

常州市同济中学扩建工程项目一期电教类

拆卸搬迁安装调试招标书

为保证常州市同济中学扩建工程项目二期顺利开工，节约教育经费，经常州市教育局计财处、常州市教育基本建设与装备管理中心、学校建设工程领导小组研究决定，同济中学校内电教类拆卸搬迁安装调试项目采用公开招标的形式，择优选定拆卸搬迁安装调试单位。

- 投标文件内容和要求

- 提供投标单位资质

- 投标单位经年检有效的单位资质证书或营业执照（复印件）（复印件加盖单位公章）

- 企业法定代表人资格证明书或法人委托书，以及投标函（见附件。原件加盖单位公章，开标现场出示相关人员身份证）。

2、投标报价

1）编制并提供拆卸搬运、安装调试单项单价和总价（《常州市同济中学“电教类”设备拆卸搬迁安装调试报价清单》，盖投标单位公章）。

- 其它要求（本项内容如投标单位不同意，将以无效标书取消投标资格和中标资格）

- 本项目学校设置拦标价。投标单位投标总价不得超过学校拦标价，否则将作为无效标书取消投标资格和中标资格。

- 所有物品必须在学校指定开始搬迁日后5天内搬迁、安装完成。

- 中标单位在签订正式合同时应向招标方缴纳2000元作为搬迁安装保证金（无息）。拆卸搬迁安装调试过程中如发生盗窃、损坏学校物品及人员伤害等事故，将先从保证金中扣除。

- 拆卸搬迁安装调试过程中，不能服从甲方合理安排，或发生盗窃等现象，将取消中标资格，并赔偿所有相关损失。

- 拆卸搬迁安装调试过程中，如有任何人员伤亡或物品损坏，所有责任和损失赔偿均由投标公司全部承担。

- 同一建筑体内发生二次搬迁安装量不超过同类搬迁总量5%时，不再额外支付搬迁费

- 同一建筑体内发生二次搬迁安装量超过同类搬迁总量5%时，5%以内不支付搬迁安装费，5%以上二次搬迁安装按照同类单价支付额外二次搬迁费，且不根据楼层高低额外计费。

- 同一建筑体内低层往高层如需再次搬迁安装，不作为二次搬迁安装量，且不支付额外搬迁费。

- 拆卸搬迁安装调试时间安排由学校确定，搬迁安装调试时间必须服从学校安排。

- 拆卸搬迁安装调试过程中如造成任何人员、财产损失，一切损失由搬迁安装调试公司全部负责，学校不负任何法律责任和赔偿责任。

- 电教设备线路不得出现断线续接现象。

- 报价均含人工、税金等费用。

- 无效标书定义

1、标书未装订及密封，密封处未盖公章的。

2、未按招标文件内容制订的标书或内容不全的、粗制滥造有严重错误的。

3、逾期送达的。

4、开标时无法人委托书或法人委托人未带身份证件的。

5、评审小组评定认为有严重缺陷的。

6、违反强制性条文的。

- 评标

1.评审小组由学校组织人员成立。请教育局人员监督。

2.在评标会上投标单位公开递交密封标书→检查标书密封性→招标单位公开拆封→投标单位按签到逆顺序宣读标书（读投标函，报投标总价）→评审小组评审。

3．学校设置拦标价，报价总额在拦标价以下，最低价中标。

- 其他说明：

- 中标后，中标方不得再另行转包或分包，否则招标方将有权终止合同，由此造成的一切损失将由中标单位承担。

- 中标单位必须与学校签订安全文明施工协议。

- 开标日程：

1）2016年9月28日--2016年10月3日，投标单位到学校总务处报名，并自制现场踏勘单，并自行现场踏勘，现场踏勘单须加盖学校公章确认并放入投标文件。联系人：时老师，电话：13961478230

2）2016年10月5日上午8:30，在常州市同济中学会议一室召开开标、评标、定标会议。

- 搬迁安装调试内容

详见文件《常州市同济中学“电教类”设备拆卸搬迁安装调试报价清单》

- 建设单位提供的资料

- 招标文件一份。

- 文件《常州市同济中学“电教类”设备拆卸搬迁安装调试报价清单》

- 其他有必要的相关资料。

- 评标办法：

- 本次评标采用最低价中标的办法。

- 如有取消中标单位现象，可在余下投标单位中取合理低价者中标。

- 付款方式

拆卸搬迁安装调试，须经学校验收。结束后按照实际拆卸搬迁安装调试产生的费用，并按照教育局和学校申请付款流程全额一次支付搬迁费用。

常州市同济中学

2016年9月28日

附件1

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:               性别:           年龄:          职务:

系                           的法定代表人。

特此证明。

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：      年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：                   性别：                  出生日期：

单位：                     部门：                  职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日

附件2

投  标  函

常州市同济中学：

经我公司审阅常州市同济中学扩建工程项目一期电教类拆卸、搬迁、安装、调试招标文件后，决定参加该项目投标，并作如下承诺：

1、同意招标文件的全部条款。

2、若我公司中标，我公司将委派            作为本工程的项目负责人。

3、保证在学校规定时间内根据投标内容和合同内容搬迁完毕。若因我公司的缘故导致工程延误，我公司原从工程结算总价中扣除        %作为我单位的工期违约金，并承担由此造成的全部责任。

保证单位（公章）：

法人代表：

日    期：     年    月    日

报 价 单

常州市同济中学：

我公司根据常州市同济中学扩建工程项目一期电教类拆卸、搬迁、安装、调试招标文件、搬迁清单内容、及现场勘察物品实际数量、搬迁距离等，现对常州市同济中学扩建工程项目一期电教类拆卸、搬迁、安装、调试招标总报价为        元。本报价均含人工、税金等费用。

单位（公章）：

法人代表：

日    期：     年    月    日