常州西藏民族中学

2014年校园绿化养护招标公告

江苏省常州西藏民族中学是江苏省落实国务院“智力援藏”精神，创办于1985年7月的一所省、市共同管理的全日制普通初中学校，学校占地面积50亩。

常州西藏民族中学绿化占地面积9800平方米。为了使学校绿化养护上台阶，充分体现学校江南园林特色，现学校决定将2014年校园绿化养护向社会公开招标。

一、招标内容及要求：

（1）校园绿化面积为9800平方米

（2）绿化种类

香樟：204棵；龙爪槐：3棵；枸骨球：4棵；桂花：64棵；腊梅：49棵；红叶桃：3棵；红枫：30棵；紫荆：1600棵；紫薇：160棵；紫丁香：28棵；红花继木球：2；红叶石楠：1367平方米；法国冬青：2335棵；红樱果：28棵；小叶女贞：82棵；红叶石楠球：93；金叶女贞：90棵；黄金槐：16棵；素心腊梅：30棵；枇杷：8棵；四川红：50棵；高杆红叶石楠：51棵；红花夹竹桃：350棵；棕榈：9棵；合欢：1棵；大叶黄杨球：12棵；黄金条：15棵；天竹球1棵；紫藤：1棵；栀子花色带：1061平方米；金边黄杨色带：1547平方米；美人蕉色带：225平方米；杜鹃色带：172平方米；金叶女贞色带：110平方米；金桂：12棵；草坪：5310平方米

（3）绿化养护要求：

一月份：此时天气寒冷，土壤封冻，露天树木处于休眠状态。

1、整形修剪：全面展开的整形修剪作业。

2、防治虫害：冬季是消灭园林树木害虫的有利时机。可在树下疏松的土中，挖虫蛹，挖早茧，刮除枝干上的虫包，剪除蛀干害虫过多的枝叉并焚毁。

二月份：气温较上月有所上升，树木仍处于休眠状态。

1、修剪：继续进行栽种苗木的修剪，月底以前把各种树木剪完。

2、除虫：同上月。

3、作好春季补苗的准备工作。

三月份：气温继续上升，树木开始萌芽。

1、补苗：春季是植树的有利时机，土壤解冻以后，应立即抓住大好时机，抓紧清除死亡苗木，实施补栽。补栽时要做到随掘苗，随运输，随栽种，随浇灌，以提高树木成活率。

2、施肥：土壤解冻以后，对应施肥的树木，施用基肥并浇水。

3、修剪：在冬季整形修剪的基础上，对抗寒能力较差的树木进行复剪。

4、防治病虫害：继续采用挖蛹等措施，为全年病虫防治工作打下良好基础。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶，开始进入生长旺盛期。

1、继续补苗，必须争取在萌芽前，全部完成补苗工作。

2、施肥：继续施基肥。

3、修剪：剪除冬季和春季干枯的枝条。

4、防治病虫害：仔细观察苗木，灭虫于幼虫期。

五月份：进入夏季，树木生长旺盛。

1、浇水：树木抽枝，展叶盛期，需水量大，应及时浇水。

2、施追肥：结合浇水，追施速效氮肥，或根据需要进行叶面喷施，在进行根外施肥时，应先做小型试验，然后再大面积喷布；喷洒时间要控制在上午10时以前和下午4时以后，以免产生药害。

3、修剪：剪残枝，中旬以后时进入第一次抹芽段。

4、防治病虫害。

5、除草：在雨季来临之前，将杂草拔除干净。

六月份：气温高，日照长。

1、修剪：集中力量在下旬前将抹芽完成。

2、中耕除草：及时除杂草，防止草荒。

3、追施肥：鉴于城市环境卫生等原因，可使用复合化肥和菌肥，如必须施粪肥，应于夜间开沟施肥，并及时掩土。

4、虫害：尤以防治为害叶面的害虫。

七月份：本月气温高，燥热。

1、抗旱浇水，及时铲除树穴范围内的杂草，以免杂草与苗木争夺水分养分；进行一次松土或盖草压土，以减少水分蒸发。

2、修剪：进行第二次抹芽。

3、防止病虫害：同上月。

八月份：下旬以后台风、暴风雨。

1、浇水：上中旬仍注意浇水抗旱，松土盖草保水。

2、修剪：完成第二次抹芽。

3、抗台：对树木的背风面要加密支撑，适当修空树冠的迎风面，以减小风害。

4、巡查抢险：台风暴雨过后，事先做好各方面准备，发现险情及时处理，对歪倒的树木进行扶直或主柱，及时排涝。

九月份：气温有所下降。

1、巡查检险：同八月份。

2、施肥：对生长较弱，枝条不够充实的树木，追施一些钾肥和磷肥。

3、中耕除草：国庆节前全面松土并彻底消灭杂草。

十月份：气温继续下降，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、防治病虫害。

2、常规维护巡查。

十一、十二月份：气温降低，树木枝干停止生长且木质化。

1、防治病虫害：对树上过冬的虫卵或成虫要喷洒药剂，及时处理（火烧或深埋）有病虫的枝和叶，消灭越冬病虫。

2、修剪：继续整形修剪。

3、施肥：对缺肥而生长较差的树木，落叶之后要在树木根部施肥。

4、如遇冰冻或大雪，注意防冻和防雪措施，在积雪时要对常绿树除雪，确保树冠的完整。

（4）工作人员要求：安排一名工作人员常年住校，用于平时各项日常养护，大的突击项目，由养护单位安排更多的人员用突击。

（5）校长室、副校长室等处室花草进行护养，同时每月更换一次花色品种。

（6）对学校校门口大花盆里的花草进行养护，并根据不同季节进行花色品种的更换。

三、投标人资质要求：

1、投标人必须为独立法人，在常州市有固定的办公经营场所，能够满足办公、停车、仓储、堆放等要求；

2、资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本招标项目的情况，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、没有不良声誉的记录和重大违法、违章行为的记录;

4、具有良好的经营业绩，有提供优质管养服务的能力，具有绿化养护必备的机械设施；

5、具有企业法人营业执照、税务登记证、园林绿化企业资质证书（三级及以上资质）和园林绿化项目经理资质证书。

四、开标与评标

本项目由学校评标小组参加评标。本次招标采用最低价中标法。招标小组在认真分析投标文书的基础上，遵循公开、公平、公正、合理、科学的原则，以通过认真讨论比较的形式确定中标人，在开标当日通知中标单位，并向中标单位发出中标通知书。

五、标书制作注意事项：

1、标书中，必须含以下证书或证件，如不全作为废标处理：（所有复印件必须加盖投标单位公章）投标单位营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件；法定代表人资格证明书（附件1）；授权委托书（附件2）；法定代表人身份证复印件；授权人身份证复印件；园林绿化企业资质证书（三级及以上资质）复印件和园林绿化项目经理资质证书复印件；报价单（附件3）。

2、所有材料必须做成标书，投标时必须有一本正本、一本副本并胶装成册，标书封面上必须有“*****单位关于常州西藏民族中学2014年绿化养护招标”字样。（封面加盖投标单位公章）

3、标书必须用档案袋封装，并在封口处粘贴密封条，并加盖投标单位公章。档案袋正面必须粘贴有“*****单位关于常州西藏民族中学2014年绿化养护招标标书”字样的A4纸封面，加盖单位公章。

五、投标截止时间：

2014年1月21日上午9:00召开标前会议，领取招标文件；招标保证金1000元（如未中标，将退还）。

2014年1月23日下午3：30前将标书送达常州西藏民族中学行政楼三楼会议室1。

六、开标时间

2014年1月2日下午3：30

七、招标前如有疑问或需现场查看，请与以1下人员联系，联系人：商先生；电话：15961484124

常州西藏民族中学

2014年1月24日

附件1

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:               性别:           年龄:          职务:

系                           的法定代表人。

特此证明。

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：      年    月    日

附件2

授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：                   性别：                  出生日期：

单位：                     部门：                  职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日

常州西藏民族中学

2014年校园绿化养护招标报价单

（单位）关于常州西藏民族中学2014年校园绿化养护招标中，报价如下：

元人币。