常 州 市 建 设 工 程

施 工 招 标 文 件

编号：#ZBDL-CXCF-2008-005

项目名称：龙虎塘中学田径运动场工程

招标人（章） 常州市新北区龙虎塘中学

法定代表人（签章）

发放时间2008 年 3月 28 日

目         录

第一章  投标须知

前附表

- 总则

- 招标文件

- 投标报价

- 投标文件的编制

- 投标文件的递交

- 开标

- 评标

- 授予合同

- 附件1：评标细则

- 附件2：合同主要条款

第二章  合        同

- 协议书格式

- 通用条款

- 专用条款

- 附件1  承包人承揽工程项目一览表

- 附件2  发包人供应材料设备一览表

- 附件3  工程质量保修书

- 附件4  承包人银行履约保函

- 附件5  发包人支付担保银行保函

第三章  计价规范和技术规范

第四章  工程量清单

1、封面

2、填表须知

3、总说明

4、分部分项工程量清单

5、措施项目清单

6、其他项目清单

7、零星工作项目表

第五章  图纸和技术资料

第六章  投标文件格式

- 投标函

1．投标函

2．投标保证金银行保函

3．法定代表人资格证明书

4．授权委托书

- 工程量清单报价表

- 封面

- 投标总价

- 表2-1 工程项目总价表

- 表2-2单项工程费汇总表

- 表2-3单位工程费汇总表

- 表2-4分部分项工程量清单计价表

- 表2-5措施项目清单计价表

- 表2-6其他项目清单计价表

- 表2-7零星工作项目计价表

- 表2-8分部分项工程量清单综合单价分析表

- 表2-9措施项目费分析表

- 表2-10甲供设备材料表（数量、单价）

- 表2-11乙供材料表（数量、单价）

- 辅助资料表

1．表3.1项目经理简历表

表3.1.1投标人（企业）业绩表

2．表3.2主要施工管理人员表

3．表3.3主要施工机械设备表

4．表3.4项目拟分包情况表

5．表3.5劳动力计划表

6．表3.6施工方案或施工组织设计

7．表3.7计划开、竣工日期和施工进度表

8．表3.8临时设施布置及临时用地表

9．表3.9联营体协议书和授权书

第一章        投标须知

前附表

| 工程名称 | 龙虎塘中学田径运动场工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 常州市新北区龙虎塘中学学校内 |  |  |  |
| 联 系 人 | 许才华 | 联系电话 | 85483263-8003 |  |
|  |  | 手 机 | 13809076222 |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 招标范围 | 示意图、施工要求及工程量清单范围内施工招标 |  |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 |  | / |
| 工期要求 | 90天（日历日） | 投标保证金 |  | 1万元人民币 |
| 质量要求 | 合格 |  |  |  |
| 现场踏勘 | 2008年3月31日上午8：00—9：30时 |  |  |  |
| 标前会议时间 | 2008年3月31日上午10：00时 |  |  |  |
| 标前会议地点 | 常州市新北区龙虎塘街道315室 |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 45 日内有效 |  |  |  |
| 投标文件份数 | 壹套正本二套副本（正本、副本分别装订密封） |  |  |  |
| 投标文件递交 | 投标截止时间:2008年4月7日下午17：00时 地点:常州市新北区龙虎塘中学行政楼二楼副校长室 |  |  |  |
| 开 标 | 开标、评标时间:（初定）2008年4月9日 |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 商务洽谈时间 | （初定）2008年4月10日 |  |  |  |
| 授标时间 | （初定）2008年4月12日 |  |  |  |
| 招标文件资料费 | 300元/投标单位 |  |  |  |

一、总    则

（一）工程概况

1、现场施工条件

(1)、建设用地面积      /       ；

(2)、场地拆迁及平整情况        已完成                  ；

(3)、施工用水、电   已接至施工现场，由中标单位装表计量，投标报价中不扣除水电费。结算时定额用量部分按定额价扣除、超过定额用量部分按市场价扣除 ；

(4)、有关勘探资料              已完成                  ；

(5)、其它                  /                            。

2、工程资金来源:政府、学校联合出资。

3．工程资金落实情况     已落实         。

（二）投标费用

不管投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

（三）两个或两个以上投标人组成的联合体投标时，应该符合以下要求：

1、投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均构成法律约束。

2、应该指定一家联合体成员作为主办人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书，证明其主办人资格。

3、联合体主办人应该被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体主办人负责整个合同的全面实施，包括只有主办人可以支付费用等。

4、所有联合体成员应该按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应该对此作相应的声明。

5、联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应该随投标文件一起递交。

6、参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个和两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

二、招  标  文  件

（四）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（六）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（五）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用下列第（1）种方式：

（1）投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后  3  日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

（2）投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件

后   3  日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。工程量清单数量如有误，招标人将在今后的结算中按实进行修正。

2、所有问题的解答，将在   3 日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（六）招标文件的修改

1、在投标截止日期  3 天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、投  标  报  价

（七）投标报价

- 本工程采用工程量清单综合单价计价。

- 本工程工程量清单综合单价的编制应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）要求执行。

3、 投标报价的编制要求：

1）投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和各类规费、税金等，并考虑风险因素。

2）投标人应根据招标文件（含工程量清单）的有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，在不低于企业成本的前提下，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制投标报价。不可竞争费用不得优惠让利，利润不能为零。当投标单位采用企业定额时，投标计算书中必须注明是企业定额；当投标单位参考2004年《江苏省市政工程计价表》时，工、料、机可按实际情况自主报价。

3）投标人的分部分项工程量清单综合单价、措施项目清单金额、其他项目清单金额应详细分析和列出其所含的工程内容，并根据本企业的情况和施工方案进行确定。

4）综合单价为完成招标范围内工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

5）工程量清单中的工程数量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）的工程量计算规则进行计算的，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。

6）不可竞争费的计取按常建[2004]105号文规定、工程量清单说明和答疑纪要的规定执行。

7）除非招标人对招标文件予以修改，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

8）投标人的优惠和让利，应体现在各分部分项工程费、措施项目费和其他项目费的报价中。

9）其余要求见《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）及招标文件的约定。

4、可参考的工程计价表和有关文件：

1）江苏省相关工程计价表：2004年《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等）；

2）常建[2004]105号文件；

3）国家、省、市现行相关规定。

5、设定标底的说明：

1）、招标人需要设定标底的，标底的编制和设定应当以完成招标范围内工程任务的通常条件为基础，综合考虑施工组织和施工方法、工期和质量要求、必要的技术措施、市场供求状况、合同实施过程中可能发生的风险等因素，并附有施工组织设计要点，用于说明设定标底所依据的主要施工方案、方法、技术措施及机械设备配置等内容。

2）、招标人设定投标报价的最高限价（即拦标价），且在投标截止日三天以前予以公布，并由投标单位进行校核。

3）、招标人设定的标底在评标中可以作为参考，但不作为评标的唯一依据。

4）、以低于招标人设定的一定幅度作为判定投标报价有效性的基准价，或者按照投标总价与标底价的偏离幅度进行评分的，属于将标底作为评标的唯一依据。

四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

1、投标人应当按照招标文件、工程量清单、标前会纪要及招标文件修改通知的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、投标人的投标文件应包括下列内容：

1）投标函

2）投标担保

3）法定代表人资格证明书

4）法定代表人委托代理人的委托书（必须提供原件）

5）投标报价表（第六章表2-1——表2-11 ）

6） 辅助资料表（第六章中表3.1——表3.8）

7）企业及项目经理业绩证明材料（必须提供原件）

8）其它资料。

3、投标人必须使用投标文件第六章中所提供的文件格式按规定要求填写（如不够时，投标人可按同样格式自行编制和添补），其中“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目分析表”、“主要材料、设备价格表”及其他反映组价和分析的数据资料（所提供的数据必须细分到计价表、定额子目的人、材、机的消耗量组成），装袋密封与标志后在开标时递交。

（九）投标担保

1、本工程投标担保方式采用：    投标保证金    。

2、投标人应当按照招标文件要求的金额提交投标保证金。投标人可于开标前向招标人递交投标保证金，并将付款凭证的复印件放入投标文件中。

3、投标保证金可采用以下方式缴纳：   现金    。

4、投标保证金缴纳地点： 常州市新北区龙虎塘中学会计处 ，

联系人：姚会计， 联系电话：85483263-8004。

（十）勘察现场

1、投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（十一）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字，还须由与本工程相应资格要求的造价编制人员签字、盖造价人员资格章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

（十二）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须按前附表要求的份数将投标文件密封提交，并在封袋骑缝密封处加盖投标人法人印章和法定代表人或其委托代理人的印章。。

2．标志：投标人应在投标文件封面上正确标明“正本”或“副本”字样，所有封袋上都必须写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

未按上述规定编制、密封、标志所递交的投标文件招标人有权拒绝。

（十三）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（六）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的或未送达指定地点的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新组织招标。

（十四）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按本文件第（十二）条规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

3、投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开    标

（十五）开标

1、开标由招标人主持，邀请有关专家及部门负责人参加。

2、开标时，由招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封、宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

5、开标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

1）、逾期送达或者未送达指定地点的；

2）、未按招标文件要求密封的；

3）、未按照招标文件要求提供投标保证金或投标保函的；

4）、未提供法人证明或有效身份证明的；

5）、未提供授权委托书和所委托人身份证明的；

6）、提供材料有瑕疵的；

7）、其他。



七、评   标

（十六）评标：本次招标发包人将邀请有关专家，分技术、商务两组，在有关部门的监督下分别按照评分细则打分，汇总后排列候选顺序，通过下一轮次的商务谈判确定中标人。

1、评标按照下列程序进行：

（1）组建评标委员会和清标工作组；（2）评标准备及清标；

（3）初步评审；

（4）详细评审；

（5）推荐中标候选人，撰写评标报告。

2、清标

（1）组建清标工作组

①清标工作组由招标人确定的本工程评标委员会经济类、技术类专家组成。

②清标工作组应当遵守法律、法规、规章关于评标保密和回避的规定。

（2）清标工作的主要内容：

①按照投标总价的高低对投标文件进行排序；

②根据招标文件的规定，对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

③按照招标文件规定的方法和标准，对投标报价进行换算；

④对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误；

⑤根据本招标文件规定的标准，审查并列出过高或过低的投标价格；

⑥形成书面的清标情况报告。

3、评标活动

- 评标活动在有关行政监督管理部门的监督下，由评标委员会组织进行。

2）评标委员会由招标人负责组建。

4、本工程采用下列第     2      种方式进行评标。

（1）经评审的最低投标价法：是指投标文件能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但投标价格低于其企业成本的除外。

（2）综合评估法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理业绩等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。

具体采用：综合评分法

具体细则为：（详见附件1评标细则）。

（十七）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

（十八）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（十九）在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

（二十）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

（二十一）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

（二十二）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

1．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2．未按招标文件要求提供投标保证金的；

3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，即为废标；

5．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6．除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

7．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

8．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

9．明显不符合技术规范、技术标准的要求；

10．投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

11．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

12．改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

13．改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

14．投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

15．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

16．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
    17．经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

18. 报价编制未有相应的预算人员编制，且未签字盖章，未执行常工价[2006]37号文的。

19．法规规定的其他废标情形或本招标文件规定的其他废标情形。

20．当各细目的合价累计不等于总价时，以各细目合价累计数为准，修正总价。当修正总价与原报价(以原报价为基数)相比,超过±2%时,宣布为废标。

在评标过程中，若发现有以上情况之一，经评委认定，将作为废标处理。

中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

（二十三）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八、授  予  合  同

（二十四）中标

1、确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

2、中标单位收到中标通知书后，应在7日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

3、投标单位出现下列情况之一的，招标方将不予退还其投标保证金：

  - 中标人无正当理由拒绝签订施工合同的；

  - 在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

  - 拒不提交所要求的履约保证金或履约担保的。

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

（二十五）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

2、施工合同签订后，中标人必须向招标人提交合同总价5%作为本工程的履约保证金。

3、招标人与中标单位签订合同后5日内，招标人将向中标人和未中标人退还投标保证金。

附件1：

评标细则

本着公平、公正、公开的原则，对各投标单位投标文件中的投标报价、工期、质量、施工组织设计、业绩等方面进行综合评分，具体办法如下：

- 造价（70分）

（一）、投标报价（70分）

1、确定有效投标报价

凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标要求并且在拦标价（标底价）以下的投标报价均为有效投标报价。高于拦标价（标底价）的投标报价为废标。

2、投标报价最低为满分（70分）；其余投标报价按比例扣分，每比最低报价高1%扣1分。

二、施工组织设计（20分）

（1）总体概述：包括工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分。（2分）

（2）施工现场平面布置图：包括临时设施、临时道路的布置；施工机械、材料、周转材料、加工场地、各类仓库、厕所和生活区的布置摆放；排污、临时线路的布置等。（2分）

（3）施工进度计划网络图和各阶段的进度计划表以及进度保证措施。（2分）

（4）各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施（含质保体系、技术保证、材料保证等）。（2分）

（5）安全施工、文明施工、环境保护和消防措施。（2分）

（6）项目管理班子的人员（项目经理及六大员）配备情况（开标时必须提供上岗证、资格证书及职称证书原件，无原件不得分）。（1分）

（7）劳动力、施工机械设备及材料的投入计划和进退场计划。（1分）

（8）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。（2分）

（9）冬、夏、雨季施工措施，夜间施工措施、节假日施工措施，地下、地上管线及其他设施的加固、保护等特殊措施。（2分）

（10）新技术、新产品、新工艺、新材料应用。（1分）

（11）根据本工程的特点有针对性的提出关于提高工程质量、降低工程造价等方面的合理化建议。每有1条加1分，满分3分。（3分）

三、投标人及项目经理业绩（10分）

1、投标单位取得银行或国家授权的信用评估机构授予的AAA级资信等级且通过了ISO9000系列质量体系认证的得1分。（有效期内、以证书原件为准，缺其中一项、无原件或超过有效期的均不得分）。

2、项目经理近三年来（2005年1月1日至今）承接类似工程，每份合同得2分（以中标通知书、施工合同及竣工验收报告原件为准，无原件不得分）。

3、上述项目经理业绩一旦发现有弄虚作假现象，立即取消其投标资格，并通过当地建设行政主管部门进行处罚。

【施工组织设计评分说明】：

1、每个技术评委应对全部投标文件分别进行评审，对每一分值项目按照优、良、中、差、无五个等级对各投标文件的上述内容作出评价，各评定等级分别对应于相应内容满分值的100%、80%、50%、30%和0，评委在评审过程中应详细说明评定该等级的原因。

2、各投标文件该部分的最终得分视参与评分的技术评委的人数决定。评委在5人以上的，取所有评委中去掉最高和最低评分后的平均值；评委在5人（含5人）以下的，取所有评委评分的平均值，得分保留小数点后两位。

评标总分最高者为中标单位；若出现最高得分相同，则由招标人经商务谈判选择其中一家为中标单位。

注：所有投标单位投标所需提供证书原件、业绩资料原件，在递交投标书时同时提交建设方，由建设方和投标单位统一查验后由建设方收存。在开标、评标期间由建设方统一保管，待评标结束后退还

附件2：

合同主要条款

一、工期：业主要求工期 90 天，项目（初定于2008年5月10日开工，至2008年8月10日）竣工投标人可自报工期。如果中标人因自身原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，业主将按常建〔2002〕2号文件的规定对承包人进行处罚。

二、质量：业主要求承包人的竣工工程质量必须达到合格。可由投标单位自报质量等级。如果中标人因自身原因未能达到自报的质量目标，除返工合格,还应按总分部分项工程费的1%扣罚工程款。返工所引起的一切损失和费用由承包人承担。

三、材料供应：

1、本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范；

2、工程使用的主要材料如由承包人采购，需经业主的书面认可后方可采购。

四、本合同的方式采用固定单价合同方式，在合同约定的风险范围内不可调整。

五、合同价款与支付：

1、工程竣工后付至合同价款的60%；

2、工程结算审定后付至审定价的75%；

3、余款（除保修金外）在工程竣工后二年内分四次付清；

4、保修金（工程总价的5%）在保修期满后一周内付清。

六、结算：

- 在合同约定的施工工期内，除本工程合同另有约定或发生下列情况可予以调整外，

工程量和综合单价、措施项目费用金额、其他项目费用金额均不得调整：

（Ⅰ）因设计变更引起工程量增减；

（Ⅱ）因设计变更引起新的工程量清单项目；

（Ⅲ）法律、法规、规章规定的政策性调整；

（Ⅳ）招标时以暂定价格进入报价的，其结算价格可以调整。

（Ⅴ）根据常建〔2003〕266号文件，施工期当月工程材料信息指导价格与2008年3月工程材料信息指导价格相比，波动幅度大于（+10％、-5%）时，超过（+10％、-5%）部分按实调整，（+10％、-5%）以内部分不予调整。

2、变更部分清单计价工程量的结算原则为：由承包人提出，经业主审定后按实进行结算。

3、合同中分部分项工程量综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照如下办法确定：由承包人提出，经业主审定后作为结算依据。

4、由于工程量的变更且实际发生了措施项目费用和其他项目费用损失，承包人可以与业主协商确认后给予补偿。

5、因设计变更引起的新的工程量清单项目综合单价的结算原则为：由承包人根据投标条件提出，经业主审定后作为结算依据。

6、法律、法规、规章规定的政策性调价：按照实际施工期间与招标时的政策性规定调整差额。

七、保修：

按照《建设工程质量管理条例》及现有法律法规执行。

八、分包与转包

本工程不得违法转包、分包，如承包人违法转包、分包，一经发现，发包人将立即取消承包人的承包资格，并追究其由此造成的一切后果。确需专业分包的，须征得业主同意且分包单位应具备相应的专业分包资质，并应办理相关的分包手续。

九、违约责任

按照国家现行法律规定执行，并在正式合同中明确。

十、其它：

1、要求安全、文明施工，确保创建文明工地。

2、承包人必须承诺不更换项目经理且项目经理必须常驻现场（项目经理每周驻现场时间不得少于5天）。

3、承包人为本工程的总承包单位，各专业分包工程内容均纳入总承包管理，承包人应与各专业承包企业签订总包配合管理协议，总包管理费为专业分包合同价的2%，由专业分包单位列入投标报价中并向承包人支付；总分包配合费为专业分包合同价的1％～2％，由专业分包单位向总承包单位支付，具体金额由总、分包单位根据配合内容进行协商后报业主确认，并在总分包配合管理协议中明确。如未签订总包配合管理协议，承包人无权收取该项费用。

4、承包人决不拖欠农民工工资，如发生拖欠，建设方有权直接用工程款支付农民工工资，而不需征得承包人同意。同时建设方有权追索承包商违约责任的权利。

5、如工程在施工过程中由于承包商责任，出现严重的影响施工进度、工程质量、安全文明施工管理的问题，经建设方多次督促不有效整改的，建设方有权终止合同，另行把工程发包给具备相应资质的承包单位，同时建设方有权追索原承包商违约责任的权利。

6、由中标单位在签订合同前，提供详细的设计图纸给建设方，经建设方签认后用再行按图施工。

第二章  合    同

合同格式见《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）。

第三章  计价规范和技术规范

一、本工程采用的计价规范

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003

二、本工程采用的主要技术规范

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2、图纸中的技术要求

3、国家现行规范

二、对材料的质量和试验要求

按照现行施工规范、设计要求及验收规范执行。

三、对施工工艺的特殊要求

    - 工程量清单（另附）

第五章  图纸和技术资料（另附）

第六章 投标文件(格式)

（封      面）

工程

施 工 投 标 文 件

| 投 标 人（章）： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）： |  |
| 编制人员（签字或盖章）： |  |
| 日 期 |  |

一 投标函

投  标  函

致：     （招标人名称）

1、根据已收到的招标工程项目编号为         的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      万元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工和任何质量缺陷的保修。

2、一旦我方中标，我方保证在        天(日历日)内竣工并移交全部工程，如因我方原因造成工期延误，误期赔偿金额为           元/天，误期赔偿限额为合同价格的百分之           。

3、一旦我方中标，我方保证工程质量达到                       ，如因我方原因工程质量未能达到该等级，我方承诺接受的处罚额为                。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价  5   %的履约保证金。

5．如果我方中标，将派出                （项目经理姓名）作为本工程的项目经理，且承诺该项目经理每周驻现场时间不少于           天。

6．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方金额为人民币          元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

二  工程量清单报价表

报价表格式及填写要求详见《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）中的5.2工程量清单计价格式。投标报价汇总表格式如下：

投标报价汇总表

| 建筑面积 |  |  |  | 投标工期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标质量等级 |  |  |  | 投标项目经理 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |  |  |
| 投标 报价 | 总价 |  |  |  |  |  |
| 主要材料数量 | 钢材（吨） |  |  |  |  |  |
|  | 水泥（吨） |  |  |  |  |  |
|  | 木材（立方米） |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

日期：      年     月     日

三   辅助资料表

表3.1   项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工程日期 |  |  | 结构类型 |  | 层数及高度 |  |  | 中标价 | 其它情况 |

表3.1.1    投标人（企业）业绩表

| 投标人业绩 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设 规模 | 开、竣工程日期 | 结构类型 | 层数及高度 | 中标价 | 其它 情况 |

表3.2   主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1.项目主管 2.其他人员 … 二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理 6.安全管理 … |  |  |  |  |

表3.3   主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率kW | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.4   项目拟分包情况表

| 分包项目 | 主要内容 | 估算价格 | 分包单位名称、地址 | 做过同类工程的情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表3.5    劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.6   施工方案或施工组织设计

投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

一、各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

二、施工机械的进场计划；

三、工程材料的进场计划；

四、施工现场平面布置图及施工道路平面图；

五、冬、夏、雨季施工措施，夜间施工措施，节假日施工措施等；

六、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

七、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

表3.7   计划开、竣工日期和施工进度表

投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

表3.8   临时设施布置及临时用地表

一、临时设施布置

投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若本表不够，可加附页。

表3.9  联营体协议书和授权书

（附联营体协议书副本和各成员法定代表授权书）