江苏省府学文化课程基地2013-2016年实施规划

常州市第二中学

（2013年9月）

我校于2013年7月参加江苏省课程基地（第三批）的评选，经过学校科学审慎的规划，结合学校历史、现状，提出的“府学文化”课程基地顺利获得通过，成为常州市继省常中、一中、北郊高中之后，市区又一所省课程基地，并且是迄今为止常州唯一的文科课程基地。

如何在已有规划上，挖掘学校发展内涵，更好地建设丰富课程，为学生终身发展奠定基础，我校特制定规划的实施计划如下：

（一）第一阶段，完成课程基地现代化的基础建设。

时间：2013年9月—12月

项目：（170万）

| 序号 | 规划内容 | 详细模块 | 预计费用 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | e学习教室功能拓展 | 校园数字化基本建设 | 100万 | 服务器及存储； 交换机升级； |
|  | 微格教室建设 | 网络直播电视系统 |  | 数字化摄录中心； 每个教学教室的多媒体改建 |
| 2 | 府学文化专题网站 | “府学视界”网站 | 20万 | 府学文化资料 数字名人馆 讨论交流区 课程基地成果展示 |
| 3 | 府学特色的校园信息环境 | 万兆主干、教学区为多点有线；管理区为百兆无线。 | 50万 | 网络布线 |

（二）第二阶段，完成课程基地重点场所的建设。

时间：2014年1月—6月

项目：（380万）

| 序号 | 规划内容 | 详细模块 | 预计费用 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府学名人馆、 府学历史陈列馆 | 大成门现代化资源展示中心 | 50万 | 府学文化雕塑、多媒体数字沙盘、互动数字展览墙 |
|  |  | 校本课程：府学史话 校本课程：名人录 |  | 府学文化书籍出版 |
| 2 | 阅读畅想广场 | 文在楼一、二楼学生无线畅想阅览室 | 50万 | 书架墙体、 WIFI、 触摸白板、球面投影、 布艺沙发等 |
| 3 | 学术多功能厅 | 文在楼一、二楼学术报告厅 | 100万 | 液晶LED显示屏 A/V演播记录系统 房间自动化控制 智能多媒体控制 |
| 4 | 社团活动艺术中心 | 尊经阁艺体楼、实验楼四楼改建 | 100万 | 蓓蕾小京班、青苹果书画社、阳光摄影社、荆溪文学社、瓯北文学社等专用教室的建设 |
|  |  |  |  | 设施设备的添置 |
| 5 | 传统影视文化实验剧场 | 生活楼三楼阶梯教室剧场改建 | 80万 | 数字化灯光、音响 电子背景 |
|  |  | 毓文剧社服装道具库 |  | 话剧服装道具添置 |
|  |  | 室外戏楼的建设 |  | 生活楼平台改建 |

（三）第三阶段，完成课程基地社会资源的建设。

时间：2014年7月—10月

项目：（50万）

| 序号 | 规划内容 | 详细模块 | 预计费用 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府学研习校外基地 | 校友基金 校友专家讲师团 各级博物馆 各级图书馆 海峡两岸府学联盟 山东曲阜孔庙 孔子学院 海外友好学校 | 20万 | 为学校学生创建良好丰富的府学文化资源 |

（四）第四阶段，府学文化课程推进与资源库形成。

时间：2014年8月—2015年7月

项目：（30万）

| 序号 | 规划内容 | 详细模块 | 预计费用 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面推进和实施课程方案， | 形成具有府学特色的校园文化、课程文化、教师文化、活动文化、学生文化。 | 30万 | 教师培训、 活动开展、 设施设备维护使用 |
|  |  | 在专题网站上进行资源库的积累和形成。 |  |  |

我校将遵照市课程基地项目经费管理方法，严格执行相关财政制度，采取“预算——申请——论证——拨款——审核”制度。通过组织保障、师资保障、制度保障，在高校及专业部门、技术公司的支持下，建设好府学文化基地，文化立校、人文树人。