常州市勤业中学“临时塑胶跑道”项目内部招标公告

一、工程综合说明：

1．招标人名称：常州市勤业中学

2．工程名称：临时塑胶跑道

3．项目预算总价：5.7万元

4．结算方式：总价包干

5．工程质量要求：工程量清单，一次性检验合格，养护期两年。

6．设计时间：招标人通知之日起3天内

7．要求工期：2019年4月20日前（利用节假日）完工

二、供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.营业执照包含具有运动场地铺设及维修或房屋建筑施工总承包资质或建筑装修装饰专业承包资质；

3.本项目不接受联合体投标。

三、现场踏勘：

1．各投标单位自行现场踏勘。

2．联系人：陈彬  联系电话：0519-88393224

四、投标文件的组成：（报价清单加盖单位公章）

1.工程量清单

五、评审小组的组成及评审办法

评审小组由学校党政工团以及教师代表组成，由校党支部进行监督。评标过程中，评标小组将随时请投标人对其投标文件中的问题进行澄清，投标人对问题的澄清、答复需要以书面形式表达，双方达成的协议和承诺作为投标文件的组成部分；当出现只有一家单位参与竞标时，由评审小组根据招标要求进行评审，并和该投标单位进行谈判。

1．审核投标文件内容是否齐全，所需资料是否符合要求；

2．投标单位在投标书中必须注明施工工期、工程质量违约的经济承诺，无这两方面承诺的标书为无效标书；

3. 评标时以投标总价为准，如投标单位工程数量有误，则作为无效标处理。

4．评审小组结合样品（如有样品），样品不被评标小组认可的单位淘汰。经评审的，符合招标要求的合理低价的投标单位中标。（招标方保留二次询价权利）

六、付款办法

施工结束（完工后支付合同金额95%，质保期满后支付同金额5%），保修期两年。

七、无效标书定义

1. 投标函附有采购人不能接受的条件；

2. 投标文件未盖公章或签字的；

3. 投标函未按招标文件内容制订或内容不全的，与招标内容不符；

4. 逾期送达的；

5．投标文件无竣工时间、产品质量方面的经济承诺和违约时的罚则；

6.投标人的最终报价超过招标人预算价的。

八、投标文件递交

1．截止时间：2019年3月22日14：00

2．递交地点：常州市勤业中学服务保障部

3. 联系人：陈彬    联系电话：13915095337

4.应将投标文件的正本和副本密封在密封袋内

（1）在投标文件封面上注明“正本”或“副本”；

（2）密封袋上注明：“工程项目名称”、“投标人名称”、“竞标人法人代表人或委托代理人名称”；

（3）投标文件密封袋的封口处应加盖密封章或竞标人公章。

九、投标报名及答疑

投标报名：本次招标采用校内公开招标的方式。

十、开标

1.时间：2019年3月22日14:00

2.地点：常州市勤业路287号

常州市勤业中学

2019年3月18日

| 分部分项工程量清单明细分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：临时塑胶跑道 |  |  | 标段：新标段 | 第 页共 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |  |  |
| 1 | 001 | 临时塑胶跑道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010507007001 | 13mm透气性塑胶跑道 1、提供GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测依据出具的针对胶水、色浆,颗粒检测报告。 2、EPDM颗粒，胶水厂家有政府安全生产监督部门颁发的安全生产标准化证书。 3、EPDM颗粒产品抗老化性能有依照TSO 105-A02：1993/Cor.2:2005出具老化500h小时，出具近年来全项检测合格的报告（提供的测试报告附有编号，以供核实）。 4、提供塑胶跑道专用胶水经江苏省产品质量监督检验研究院依据HJ457-2009《环境标志产品技术要求 防水涂料》出具的化学性能合格检测报告。 5、胶粘剂须符合中华人民共和国环境保护部颁布的环境标志产品技术要求HJ/T 220-2005，具有中国环境标志产品认证证书（I型）。 6、EPDM彩色橡胶颗粒参考AfPS GS 2014:01 PAK方法测试，采用GC-MS进行分析，提供权威检测机构出具≥18项多环芳烃总和（mg/kg）标准值≤50的全项合格检测报告，报告中二苯并﹝a,e﹞芘、5-甲基屈的检测结果全部为未检出（提供可查询检测报告编号）。 7、红、绿、蓝、黄、紫、白（依据本项目所需要的颜色来定）色EPDM彩色橡胶颗粒依照ISO 105-A02:1993/Cor.2：2005检测标准，提供权威机构出具500小时老化后≥4级的抗老化性能检测报告（提供可查询检测报告编号）。 8、EPDM彩色橡胶颗粒依照SGS内部方法-SHTC-CHEM-SOP-97-T,SHTC-CHEM-SOP-302-T,采用ICP-OES、UV-VIS、GC-MS、HPLC-DAD/MS和比色法分析，提供权威检测机构出具的≥173项元素全项通过检测报告，报告中硝酸镉、碳酸镉的检测结果全部为未检出（提供可查询检测报告编号）。 | 平方米 |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010507007002 | 其他构件（划线） | m |  | 312 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010507007008 | 垃圾外运 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010507007008 | 各类规费 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件（一）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:               性别:           年龄:          职务:

系                           的法定代表人。

特此证明。

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：      年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：                   性别：                  出生日期：

单位：                     部门：                  职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日